# 项目会议

### 2019-04-02

##### 当前项目进度

试运行环境部署，

菜单未配置

客户数据修正

##### 存在的问题

* 1. 样式、版面问题

无法预知长度的文本，按单列排列。

区分出固定高度，可变高度、可变宽度的设计案例（规律）。

附件的统一排版、日志的统一排版。

* 1. 日志问题

日志记录的内容需要包含：人 时间 做的操作，下一步要做的事情或操作（可以没有），语言要通顺易懂。

日志记录： 按时间的倒序排序。

* 1. 流程测试
  2. 数据计算测试
  3. 页面响应速度（代码重构、TODO）

##### 未完成内容/模块

* 1. UI排版调整
  2. 会员数据导入 -- *陆凯*
  3. 线下业务（内单）-- *陆凯*
  4. 税务财务 -- *靳珊珊、高超禹*
  5. 总公司财务要求 -- *靳珊珊、高超禹*
  6. 自动开票（XML）-- *靳珊珊、高超禹*
  7. 导出Excel、PDF文件代码封装 -- *架构组*
  8. PDF水印、页眉页脚 -- *架构组*
  9. 系统架构-财务模块剥离 -- *架构组*
  10. 微信模块开发 -- *杨樱、陈猛*
  11. 代收代发需求分析
  12. 大ERP系统登录模块、界面改版

##### 工做安排

5.1之前需要完成：

* 1. UI排版调整
  2. 会员数据导入
  3. 线下业务（内单）
  4. PDF水印、页眉页脚

##### 其它

**项目稳定后，建立代码分支、封代码**

一、架构及产品设计组的工作计划  
王增超 沈忱 黄君丽 ，王增超统一管理开发任务及进度。  
  
1、基础组件开发  
      pdf  页眉页脚，水印 等 组件的封装，必要时，美工提供支持。  
      导出excel 封装及性能优化  
      页面打印基础功能开发等公用模块的开发。  
      开发完成，需要讲解给业务开发人员如何使用并完成代码审核及代码优化。  
2 、芯达通对应的创新恒远的财务独立出一个单独的财务系统  
     产品设计、基础框架搭建、不同系统间数据库对接设计方案等基础工作。  
3、需求文档、开发文档规范  
     苏州技术部内部培训、审核。  
4、面向对象开发深入研究  
     苏州技术部内部培训及代码审核。  
5、网络安全及并发解决方案  
6、多线程、异步及消息队列等技术的需求与应用  
    需要讲解给业务开发人员，并进行代码审核与培训。  
7、页面框架、权限管理等基础管理开发工作。  
其他任务随着业务不断扩大进行增加。