# 本周工作事项

* 客户端账户相关功能以及会员中心相关功能开发完成（杨樱、刘作祥）。
* 管理端会员相关功能开发完成（荣俭）
* 管理端库房相关功能正常开发，进度70%，12月8日开发完成（董健、靳珊珊）
* 管理端订单相关功能正常开发，进度70%，12月8日开发完成（王增超、高超禹）
* 收款、记账、3C商品流程需求确认和分析设计完成（张振华）
* 管理端角色和菜单技术支持（张振华、荣俭）
* 工作流程化初稿制定（张振华、荣俭、马莲）